IT不离线小组分工及进度详情

IT不离线

2016/9/12

2016.8.31

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 开会讨论明确项目需求，初步构想项目骨架与流程。   思维碰撞后得出一致结论。 |
| 谢梓超 | 1. 开会讨论明确项目需求，初步构想项目骨架与流程。   思维碰撞后得出一致结论。 |
| 薛惠民 | 1. 开会讨论明确项目需求，初步构想项目骨架与流程。   思维碰撞后得出一致结论。 |
| 徐浩 | 1. 开会讨论明确项目需求，初步构想项目骨架与流程。   思维碰撞后得出一致结论。 |

2016.9.1

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 编写详细设计文档。 2. 准备汇报内容。 |
| 谢梓超 | 1. 画出项目流程图，UML图。 2. 确定组名。 |
| 薛惠民 | 1. 编写概要设计文档。 |
| 徐浩 | 1. 编写需求分析文档。 |

2016.9.2

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 课堂汇报内容 2. 开始编码搭建项目骨架。 |
| 谢梓超 | 1. 学习SQL简单增删改查语句语法。 |
| 薛惠民 | 1. 学习SQL简单增删改查语句语法。 |
| 徐浩 | 1. 学习SQL简单增删改查语句语法。 |

2016.9.3

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 编码实现CREATE DATABASE，CREATE TABLE功能 |
| 谢梓超 | 1. 继续学习SQL简单增删改查语句语法。 |
| 薛惠民 | 1. 继续学习SQL简单增删改查语句语法。 |
| 徐浩 | 1. 继续学习SQL简单增删改查语句语法。 |

2016.9.4

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 完成SELECT 单个字段或多个字段的查找显示。 2. 实现DELETE功能。 |
| 谢梓超 | 1. 编写INSERT 插入数据接口函数。 |
| 薛惠民 | 1. 编写全字段SELECT（\*，无WHERE）接口函数。 |
| 徐浩 | 1. 在全字段SELECT基础上实现单点查找（单个WHERE 条件）。 |

2016.9.5

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 整合各部分代码并集成测试调bug。 2. 准备汇报内容。 |
| 谢梓超 | 1. 测试项目代码，提出问题。 |
| 薛惠民 | 1. 测试项目代码，提出问题。 |
| 徐浩 | 1. 制作汇报ppt。 |

2016.9.6

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 课堂展示。 2. 完成UPDATE多字段更新，单条件更新。 3. 开会总结以及明确接下来的任务。 |
| 谢梓超 | 1. 开会总结以及明确接下来的任务。 |
| 薛惠民 | 1. 开会总结以及明确接下来的任务。 |
| 徐浩 | 1. 开会总结以及明确接下来的任务。 |

2016.9.7

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 完成SELECT 查找NOT关键字功能。 2. 比较分析fgets与fseek偏移量的异同。 |
| 谢梓超 | 1. 编写并实现SELECT 多条件AND小demo。 |
| 薛惠民 | 1. 编写并实现SELECT 多条件AND小demo。 |
| 徐浩 | 1. 编写并实现SELECT 多条件OR小demo。 |

2016.9.8

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 整合项目代码并做集成测试调bug。 2. 准备汇报内容。 |
| 谢梓超 | 1. 测试SELECT 与或非功能，提出问题。 |
| 薛惠民 | 1. 测试SELECT 与或非功能，提出问题。 |
| 徐浩 | 1. 制作汇报ppt。 |

2016.9.9

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 课堂汇报。 2. 开会总结以及明确接下来的任务。 |
| 谢梓超 | 1. 开会总结以及明确接下来的任务。 |
| 薛惠民 | 1. 开会总结以及明确接下来的任务。 |
| 徐浩 | 1. 开会总结以及明确接下来的任务。 |

2016.9.10

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 实现SELECT AND NOT “与非”连用，OR NOT “或非”连用。 2. 实现GROUP BY 功能。 |
| 谢梓超 | 1. 重温快速排序算法。 |
| 薛惠民 | 1. 重新修改概要设计文档。 |
| 徐浩 | 1. 重新修改需求分析文档。 |

2016.9.11

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 整合快速排序算法实现ORDER BY功能。 2. 整合二叉树demo并实现通过id索引查找数据记录。 |
| 谢梓超 | 1. 编写针对数字与非数字的快速排序小demo。 |
| 薛惠民 | 1. 编写创建与遍历二叉搜索树小demo。 |
| 徐浩 | 1. 编写创建与遍历二叉搜索树小demo。 |

2016.9.12

|  |  |
| --- | --- |
| 黄复贵 | 1. 整合项目代码并做集成测试调bug。 2. 编写测试报告（功能+性能）。 3. 准备汇报内容。 |
| 谢梓超 | 1. 对系统当前功能进行测试。 2. 编写软件功能和界面说明书。 |
| 薛惠民 | 1. 回顾项目制作流程并编写分工与进度文档。 |
| 徐浩 | 1. 制作汇报ppt。 2. 协助编写测试报告。 |